Администрация Плотниковского сельсовета

Новосибирского района

Новосибирской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 07.03.2013г                            с.Плотниково                                          №27

Об организации в 2013 году

пропуска паводковых вод на

территории Плотниковского сельсовета

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения риска опасных последствий от весеннего половодья, обеспечения и защиты населения и объектов экономики на территории администрации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод на территории Плотниковского сельсовета весной 2013 года (Приложение№1);

2. Организовать работы по очистке крыш сооружений от снега, подготовить пути подхода к ним.

3.Обследовать совместно с руководителями организаций – собственников гидротехнические сооружения, дороги, мосты, линии электропередачи и связи, водопропускные трубы, обеспечивающие пропуск паводковых вод в зоне возможного затопления и принять меры по очистке, ремонту и дополнительному укреплению.

4.Ликвидировать искусственные сооружения, препятствующие пропуску паводковых вод и создающие угрозу подтопления населенных пунктов и территорий.

5.В период паводка в администрациях муниципальных образований имеющие населенные пункты подверженные подтоплению, организовать дежурство руководящего состава для отслеживания обстановки и принятия мер по ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций. О всех возникающих ситуациях в период паводка докладывать в администрацию района .

6.Контроль над исполнением данного постановления возложить на специалиста администрации по КЧС и ПБ Решетникову З.А..

### Глава Плотниковского сельсовета                                                  М.В.Шабалин

Решетникова З.А.

294-91-74

приложение № 1

к постановлению администрации

Плотниковского сельсовета

№27 от 07.03.2013г.

П Л А Н

Мероприятий по  пропуску паводковых вод

на территории Плотниковского сельсовета весной 2013 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание с повесткой дня: «О подготовке населения поселения к пропуску паводковых вод в 2013 году» | До 30.04.2013г. | Решетникова З.А. |
| 2 | Организовать мероприятия по очистке кровли зданий и сооружений от снега | До 01.04.2013г. | Директор МУП ДЕЗ ЖКХ |
| 3 | Организовать проверку мест отвала мусора и проведение мероприятий по недопущению загрязнения водоемов | До 01.04.2013г | Директор МУП ДЕЗ ЖКХ |
| 4 | На период весеннего половодья организовать контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой | Постоянного в течении паводкового периода | Глава администрации |
| 5 | Организовать работу по размещению муниципального заказа на выполнение работ по очистке снега на территории Плотниковского сельсовета | Постоянного в течении паводкового периода | Глава администрации |
| 6 | Организовать контроль по защите источников питьевой воды от загрязнений, подаваемые населению и ее качеству | Постоянного в течении паводкового периода | Директор МУП ДЕЗ ЖКХ |
| 7 | Организовать отвод воды по трубопроводам в безопасные места | До 01.04.2013г. | Директор МУП ДЕЗ ЖКХ |